БҚО Казталов ауданы Талдыапан ауылдық округі елді мекендерінің ауыліші жолдарын күтіп ұстау.

Мердігер келісімшартқа қол қойған сәттен 1 күнтізбелік жыл ішінде атқарады. Мердігер қар жауған кездегі ауыл жолдарын қардан тазалау, тегістеу жұмыстарын жүргізеді. Жұмыс мердігердің есебінен, көлік пен техниканы мердігер өз есебінен әкеледі. Ақы төлеу жұмысты атқару жөнінде актіге қол қойған сәттен 30 күнтізбелік күн ішінде төленеді. Мердігер тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізу жөнінде хабарлама бергеннен кейін, 3 күнтізбелік күн ішінде, аталған жұмыстарды орындау қажет. Хабарлама мемлекеттік сатып алу порталы, телефон арқылы телефон шалу, whatsapp мессенджері арқылы хабарлама жіберу болып табылады.

Содержание внутрипоселковых дорог поселок Талдыапанского сельского округа  Казталовского района ЗКО.

Исполняется подрядчиком в течение 1 календарного года с момента подписания контракта. Подрядчик в период снегопада проводит работы по очистке, выравниванию сельских дорог от снега. Работы ведутся за счет подрядчика, транспорт и технику подрядчик привозит за свой счет. Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта о выполнении работ. Подрядчик должен выполнить указанные работы в течение 3 календарных дней после подачи заказчиком уведомления о проведении работ. Уведомлением является портал государственных закупок, телефонный звонок по телефону, отправка сообщения через мессенджер whatsapp.