**Техническая спецификация**

**составления сметного расчета, дефектной ведомости и локальной сметы**

Заказчик: КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау

Место объекта: г.Сатпаев, улица Женис 17 Б

Для составления сметного расчета, дефектной ведомости и локальной сметы необходим выезд специалиста в учреждение в течение 3 рабочих дней после подписания договора для обследования объектов для составления сметных расчетов. После составления дефектного акта, необходимо сделать предварительную смету и согласовать с Заказчиком.

После утверждения предварительной сметы Заказчиком, Поставщик предоставляет Заказчику сметный расчет, дефектную ведомость и локальную смету.

Данные виды работ являются обязательными, при неисполнении одной из вышеназванных работ, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

За несвоевременное исполнение принятых на себя договорных обязательств, Заказчиком будет подано исковое заявление о признании Поставщика недобросовестным поставщиком государственных закупок.

Необходимые сметные расчеты:

* составления сметного расчета, дефектной ведомости и локальной сметы на ремонт актового зала и столовой школы

 Сроки выполнения сметных расчетов в течение 5 рабочих дней после утверждения Заказчиком предварительной сметы.

 Оплата за услуги Заказчиком будет произведено согласно финансирования по бюджету.

 **Техникалық сипаттама сметалық есепті, ақаулы ведомості және жергілікті сметаны жасау Тапсырыс беруші: Сәтбаев қаласы білім бөлімінің "№3 жалпы білім беретін мектебі" КММ, Ұлытау облысы білім басқармасы Нысан орны: Сәтбаев қаласы, Жеңіс көшесі 17 Б**

 Сметалық есепті, ақаулы ведомості және жергілікті сметаны жасау үшін сметалық есептерді жасау үшін объектілерді тексеру үшін шартқа қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде маманның мекемеге баруы қажет. Ақаулы актіні жасағаннан кейін алдын-ала смета жасап, Тапсырыс берушімен келісу қажет. Тапсырыс беруші алдын ала сметаны бекіткеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге сметалық есепті, ақаулы ведомості және жергілікті сметаны ұсынады. Осы жұмыс түрлері міндетті болып табылады, жоғарыда аталған жұмыстардың бірі орындалмаған жағдайда Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Өзіне қабылданған шарттық міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіні мемлекеттік сатып алуды жосықсыз өнім беруші деп тану туралы талап арыз береді.

 Қажетті сметалық есептеулер: \* мектептің акт залы мен асханасын жөндеуге, ақаулы ведомості және жергілікті сметаны жасау.

 Сметалық есептерді орындау мерзімдері Тапсырыс беруші алдын ала сметаны бекіткеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде. Тапсырыс беруші қызметтер үшін төлем бюджет бойынша қаржыландыруға сәйкес жүргізілетін болады.